- Провести ревизию конструкции

  - Стропильная система

  - Уровня теплопотерь дома (возможно, по тепловизору)

  - Подготовить детальные рекомендации по устранению, если имеются

- Перепланировка

  - Второй этаж

ЦЕЛЬ: Реорганизовать жилую зону второго этажа

- Разделить комнату на втором этаже на две (перегородкой).

- Расширить комнату 2-го этажа, сократив зону  «второго света».

  - Сделать вырез в несущей стене -см. схему

  - Организовать встроенный угловой платяной шкаф

  - Организовать дополнительный вход с дверью (на схеме)

  - Второй этаж, уборная

- Организовать помещение на втором этаже для уборной

- Обеспечить возможность слива воды на зиму (не через ванную)

  - Первый этаж, подсобное помещение

ЦЕЛЬ: подготовить подсобное помещения для использования в качестве котельной

- Расширить подсобное помещение. Предусмотреть размеры, достаточные для размещения там котельной (15м3)

- Сместить слив канализации из кухни ? (возможно, есть вариант без смещения с горизонтальный отводом)

  - Внутренняя отделка (второй этап, после подводки отопления)

- Подбить пол - убрать щели

- Завершить обшивку изнутри (имитация бруса) – после устройства скрытого отопления

- Повышение звукоизоляции помещений (утепление перегородки)

- Устранить искривление дверных косяков

  - Заменить плитку в ванной с устройством тёплого пола

  - Лестница со шкафом

Подготовить проект, завершить элегантную лестницу на второй этаж