# Провести ревизию конструкции


* 1. Стропильная система
  2. Уровня теплопотерь дома (возможно, по тепловизору)
  3. Подготовить детальные рекомендации по устранению, если имеются

# Перепланировка

## Второй этаж

**ЦЕЛЬ:** Реорганизовать жилую зону второго этажа

1. Разделить комнату на втором этаже на две (перегородкой).
2. Расширить комнату 2-го этажа, сократив зону «второго света».
   1. Сделать вырез в несущей стене -см. схему
   2. Организовать встроенный угловой платяной шкаф
   3. Организовать дополнительный вход с дверью (на схеме)



## Второй этаж, уборная

1. Организовать помещение на втором этаже для уборной
2. Обеспечить возможность слива воды на зиму (не через ванную)

## Первый этаж, подсобное помещение

**ЦЕЛЬ:** подготовить подсобное помещения для использования в качестве котельной

1. Расширить подсобное помещение. Предусмотреть размеры, достаточные для размещения там котельной (15м3)
2. Сместить слив канализации из кухни ? (возможно, есть вариант без смещения с горизонтальный отводом)

## Внутренняя отделка (второй этап, после подводки отопления)

1. Подбить пол - убрать щели
2. Завершить обшивку изнутри (имитация бруса) – после устройства скрытого отопления
3. Повышение звукоизоляции помещений (утепление перегородки)
4. Устранить искривление дверных косяков

## Заменить плитку в ванной с устройством тёплого пола

## Лестница со шкафом

Подготовить проект, завершить элегантную лестницу на второй этаж